ДОКЛАД

о реализации Стратегического направления в области цифровой трансформации
отрасли экологии и природопользования, относящейся к сфере деятельности
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации

1. Общая информация об отраслевом документе стратегического планирования
Российской Федерации по вопросам, находящимся в ведении Правительства Российской Федерации (далее соответственно – отраслевой документ стратегического планирования,
Стратегическое направление)

| № п/п | Содержание раздела |
| --- | --- |
| 1.1 | Наименование отраслевого документа стратегического планирования: Стратегическое направление в области цифровой трансформации отрасли экологии и природопользования, относящейся к сфере деятельности Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации (указывается наименование) |
| 1.2 | Реквизиты акта, которым утвержден отраслевой документ стратегического планирования: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2023 г. № 3664-р «Об утверждении стратегического направления в области цифровой трансформации отрасли экологии и природопользования, относящейся к сфере деятельности Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации» (указываются полное название, номер и дата акта) |
| 1.3 | Федеральный орган исполнительной власти (далее – разработчик): Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации (Минприроды России) (указываются полное и краткое наименования) |
| 1.4 | Федеральные органы исполнительной власти, компании с государственным участием – соисполнители: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России), Министерство экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России), Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры России), Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет), Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы), Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз), Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра), Публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами «Российский экологический оператор» (ППК «Российский экологический оператор») (указываются полное и краткое наименования) |
| 1.5 | Отчетный год, за который представляется доклад о реализации отраслевого документа стратегического планирования: 2024 год |

2. Аналитическая справка о реализации отраслевого
документа стратегического планирования

| № п/п | Содержание раздела |
| --- | --- |
| 2.1 | Описание динамики показателей отраслевого документа стратегического планирования, отраженных в пункте 5 настоящей формы: Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2023 г. № 3664-р утверждено Стратегическое направление в области цифровой трансформации отрасли экологии и природопользования, относящейся к сфере деятельности Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации (далее – Стратегическое направление). В рамках мониторинга реализации Стратегического направления во исполнение Поручения Первого заместителя Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации К.А. Цыганова от 1 февраля 2024 г. № 38/11 в 2024 году проводился ежемесячный мониторинг достижения значений показателей проектов Стратегического направления (приложение № 5 к Стратегическому направлению): - «Доля выписок из государственного лесного реестра, формируемых исключительно в электронном виде», - «Доля аукционов на право заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, проводимых в электронном виде», - «Доля геологической информации, доступной в электронном виде», - «Доля сведений, предоставляемых из государственного водного реестра в электронном виде», - «Доля операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, осуществляющих передачу сведений в автоматизированном режиме», - «Доля информации об особо охраняемых природных территориях, доступной в электронном виде», - «Доля охотничьих билетов, выдаваемых с 2024 года в электронном виде», - «Доля документированной информации о состоянии и осуществлении охотхозяйственной деятельности, размещенной и формируемой в системе», - «Доля расходов на закупки и (или) аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения», - «Доля отечественного программного обеспечения и компонентов, используемых в государственных информационных системах», - «Доля российской электронной продукции, используемой при реализации проектов цифровой трансформации отрасли, в общем объеме электронной продукции, используемой при реализации таких проектов», - «Количество сформированных наборов данных, доступных для использования при формировании отечественных технологических решений на основе искусственного интеллекта (нарастающим итогом)». По показателю «Доля геологической информации, доступной в электронном виде» по итогам 2024 года значение достигает 10,99%, что является ниже на 1,01% планового значения 12,00%. Во исполнение подпункта «з» пункта 1 перечня Поручений по результатам проверки исполнения законодательства и решений Президента, направленных на развитие перспективной минерально-сырьевой базы, утвержденным Президентом Российской Федерации от 28 июня 2022 г. № Пр-1130, Роснедрами в 2024 году проведена инвентаризация геологической информации о недрах, включенных в государственные информационные системы и базы данных, а также не включенные в состав единого фонда. Роснедрами обеспечено внесение сведений в федеральной государственной информационной системе «Единый фонд геологической информации о недрах» (далее – ФГИС «ЕФГИ») представленных органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минобрнауки России и его подведомственных учреждений, АО «Росгеология», Госкорпорацией «Росатом» и другие, что привело к увеличению количества геологической информации, зарегистрированной в ФГИС «ЕФГИ» и как следствие уменьшению доли геологической информации, доступной в электронном виде. По показателям «Доля охотничьих билетов, выдаваемых с 2024 года в электронном виде» и «Доля документированной информации о состоянии и осуществлении охотхозяйственной деятельности, размещенной и формируемой в системе» по итогам 2024 года значения по показателям не достигнуто. В соответствии с положениями Федерального закона от 19 декабря 2023 г. № 617-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и статьей 44 Федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» выдача охотничьего билета в виде электронного документа будет осуществляться с 2025 года. В связи с корректировкой срока ввода в эксплуатацию государственной информационной системы управления в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов ведение государственного охотхозяйственного реестра в ГИС «Охота» и сохранения охотничьих ресурсов будет осуществляться с 2025 года. По показателю «Доля российской электронной продукции, используемой при реализации проектов цифровой трансформации отрасли, в общем объеме электронной продукции, используемой при реализации таких проектов» по итогам 2024 года значение показателя не достигнуто. Минпромторг России письмом от 7 августа 2023 г. № ШВ-82137/22 рекомендовал включить в проект «Переход на программно-аппаратные средства и программное обеспечение отечественного происхождения» показатель «Доля российской электронной продукции, используемой при реализации проектов цифровой трансформации отрасли, в общем объеме электронной продукции, используемой при реализации таких проектов, процент» со значениями: 2024 год - 40,8%, 2025 год - 42%, 2026 год - 42,3%, 2027 год - 42,6%, 2028 год - 42,7%, 2029 год - 42,8%, 2030 год - 42,8%. Для возможности расчета показателя, мониторинга его достижения по итогам 2024 года Минприроды России письмом от 28 января 2025 г. № 02-19-53/2564 в адрес Минпромторга России направила запрос о предоставлении утвержденной методики расчета показателя. По состоянию на май 2025 г. информация по утвержденной методике расчета показателя не поступала. В связи с изложенным требуется исключение данного показателя из перечня показателей Стратегического направления. (представляются описания изменений показателей) |
| 2.2 | Оценка эффективности действующих мер государственного регулирования в описываемой сфере или отрасли экономики: Приняты следующие нормативные правовые акты: Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ (Федеральный закон от 4 августа 2023 г. № 450-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред. от 8 августа 2024 г.); Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред. от 8 августа 2024 г.); Федеральный закон от 19 декабря 2023 г. № 617-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и статью 44 Федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 14 марта 2024 г. № 300 «Об утверждении Положения о государственном экологическом мониторинге (государственном мониторинге окружающей среды); Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2024 г. № 329 «О федеральной государственной информационной системе состояния окружающей среды»; Постановление Правительства Российской Федерации от 29 августа 2024 г. № 1172 «О государственной информационной системе управления в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов»; Приказ Минприроды России от 24 сентября 2024 г. № 579 «Об утверждении порядка выдачи и аннулирования охотничьего билета, формы охотничьего билета»; Приказ Минприроды России от 13 ноября 2024 г. № 659 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации в связи с созданием федеральной государственной информационной системы состояния окружающей среды»; Приказ Минприроды России от 6 декабря 2024 г. № 714 «Об установлении порядка ведения, структуры и форм государственного охотхозяйственного реестра, а также порядка сбора и хранения содержащейся в нем документированной информации, предоставления такой информации заинтересованным лицам, форм обмена такой информацией». (указывается перечень мер с характеристикой их влияния) |
| 2.3 | Итоги реализации мероприятий, предусмотренных отраслевым документом стратегического планирования в отчетном году (при наличии таких мероприятий): Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2023 г. № 3664-р утверждено Стратегическое направление в области цифровой трансформации отрасли экологии и природопользования, относящейся к сфере деятельности Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации (далее – Стратегическое направление). В рамках мониторинга реализации Стратегического направления во исполнение Поручения Первого заместителя Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации К.А. Цыганова от 1 февраля 2024 г. № 38/11 в 2024 году проводился ежеквартальный мониторинг исполнения контрольных точек Плана мероприятий реализации Стратегического направления (приложение № 6 к Стратегическому направлению). Планом мероприятий к Стратегическому направлению к исполнению в 2024 году предусмотрено 34 контрольные точки в 9 проектах, из которых 26 – исполнено, 8 – не исполнено. Проектом «Создание и развитие федеральной государственной информационной системы состояния окружающей среды» предусмотрено исполнение следующих контрольных точек: Контрольная точка № 1 «Внесены изменения в лимиты бюджетных обязательств» – выполнено; Контрольная точка № 2 «Согласовано техническое задание на создание федеральной государственной информационной системы состояния окружающей среды» – выполнено; Контрольная точка № 3 «Проведены конкурсные процедуры по определению исполнителя государственного контракта на создание федеральной государственной информационной системы состояния окружающей среды» – выполнено; Контрольная точка № 4 «Предоставлен доступ к контурам разработки и тестирования на платформе «ГосТех» – не выполнено; Причина неисполнения: в соответствии с паспортом федерального проекта «Комплексная система мониторинга качества окружающей среды» национального проекта «Экология» на период до 2024 года включительно данная контрольная точка не предусмотрена. Целесообразно привести к единообразию и исключить ее из Плана мероприятий реализации Стратегического направления. Контрольная точка № 5 «Разработана документация на федеральную государственную информационную систему состояния окружающей среды» – выполнено; Контрольная точка № 6 «Предоставлен доступ к контурам проведения испытаний и продуктивному контуру платформы «ГосТех» – не выполнено; Причина неисполнения: в соответствии с паспортом федерального проекта «Комплексная система мониторинга качества окружающей среды» национального проекта «Экология» на период до 2024 года включительно данная контрольная точка не предусмотрена. Целесообразно привести к единообразию и исключить ее из Плана мероприятий реализации Стратегического направления. Контрольная точка № 7 «Разработано и (или) адаптировано программное обеспечение федеральной государственной информационной системы состояния окружающей среды» – не выполнено; Причина неисполнения: в соответствии с утвержденным паспортом федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экологическое благополучие» срок исполнения контрольной точки «Завершена интеграция с информационными системами источниками данных федеральной государственной информационной системы состояния окружающей среды в полном объеме», характеристика результата которой «Исполнителем по контракту представлены в Минприроды России протокол предварительных испытаний Подсистемы интеграции в полном объеме», запланирован на 1 октября 2025 г. Контрольная точка № 8 «Проведены пусконаладочные работы и предварительные испытания» – выполнено; Контрольная точка № 9 «Проведена опытная эксплуатация пилотного сервиса по мониторингу состояния атмосферного воздуха» – выполнено; Контрольная точка № 10 «Проведены приемочные испытания пилотного сервиса по мониторингу состояния атмосферного воздуха, включая аттестацию системы на соответствие требованиям по защите информации» – не выполнено; Причина неисполнения: в соответствии с утвержденным паспортом федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экологическое благополучие» сроки исполнения контрольных точек: - «Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован(а) и сертифицирован(а) по требованиям безопасности информации», характеристика результата которой «Минприроды России получен аттестат соответствия требованиям безопасности информации I очереди федеральной государственной информационной системы состояния окружающей среды в части мониторинга состояния атмосферного воздуха», запланирован на 1 августа 2025 г.; - «Проведены приемочные испытания федеральной государственной информационной системы состояния окружающей среды», характеристика результата которой «Протокол приемочных испытаний I очереди ФГИС состояния окружающей среды в полном объеме», запланирован на 10 декабря 2025 г. Контрольная точка № 11 «Введен в эксплуатацию пилотный сервис по мониторингу состояния атмосферного воздуха» – не выполнено; Причина неисполнения: в соответствии с утвержденным паспортом федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экологическое благополучие» срок исполнения контрольной точки «Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен(а) в промышленную эксплуатацию», характеристика результата которой «Минприроды России подписан Акт о вводе в эксплуатацию I очереди федеральной государственной информационной системы состояния окружающей среды в части мониторинга состояния атмосферного воздуха», запланирован на 15 августа 2025 г. Проектом «Создание и развитие государственной информационной системы «Единая цифровая платформа Росгидромета» предусмотрено исполнение контрольной точки № 24 «Проведено предпроектное обследование и системное проектирование государственной информационной системы «Единая цифровая платформа Росгидромета» – выполнено. Проектом «Создание и развитие федеральной государственной информационной системы лесного комплекса» предусмотрено исполнение следующих контрольных точек: Контрольная точка № 26 «Разработаны вторая и третья очереди федеральной государственной информационной системы лесного комплекса» – выполнено; Контрольная точка № 27 «Подключены все субъекты Российской Федерации к федеральной государственной информационной системе лесного комплекса» – выполнено; Контрольная точка № 28 «Введена в промышленную эксплуатацию федеральная государственная информационная система лесного комплекса» – не выполнено; Причина неисполнения: в настоящее время завершены мероприятия по развертыванию федеральной государственной информационной системы лесного комплекса на инфраструктуре Единой цифровой платформы Российской Федерации «ГосТех» (далее соответственно – ФГИС ЛК, ЕЦП «ГосТех»). Письмом от 25 февраля 2025 г. № ВС-04-51/4696-ДСП Рослесхоз направил документы в ФКУ «ГосТех» на проведение аттестации ФГИС ЛК на ЕЦП «ГосТех». В связи с поступившими письмами ФСТЭК России по выявленным уязвимостям продлилась работа по их устранению на инфраструктуре ЕЦП «ГосТех», в связи с этим был перенесен срок проведения аттестации ФГИС ЛК на соответствие требованиям информационной безопасности и соответственно ввода в эксплуатацию ФГИС ЛК. В связи с вышеизложенным, а также в соответствии с приказом Рослесхоза от 28 апреля 2025 г. № 282 ввод в эксплуатацию второй и третьей очередей ФГИС ЛК на ЕЦП «ГосТех» перенесен на 1 августа 2025 г. Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации – Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации Д.Ю. Григоренко от 21 декабря 2024 г. № ДГ-П11-45050 было поручено Минцифры России рассмотреть и проработать обращение Минприроды России по вопросу проблем создания ФГИС ЛК. В ответ Минцифры России письмом от 24 декабря 2024 г. № ГБ-П30-344755 предоставило перечень из 14 нерешенных на дату обращения критичных запросов и инцидентов для создания ФГИС ЛК на ЕЦП «ГосТех». Ожидаемая дата исполнения контрольной точки – 1 августа 2025 г. Проектом «Создание и развитие системы управления фондом недр Российской Федерации» предусмотрено исполнение следующих контрольных точек: Контрольная точка № 29 «Приобретены вычислительные мощности для развертывания и функционирования федеральной государственной информационной системы «Единый фонд геологической информации о недрах» (первая очередь)» – выполнено; Контрольная точка № 30 «Приобретено оборудование для сканирования (первая очередь)» – не выполнено; Причина неисполнения: не определен порядок и источник финансирования для реализации указанного проекта и достижения ожидаемого результата в заявленные сроки с учетом актуальных и перспективных возможностей в части оцифровки. В проекте Ведомственной программы цифровой трансформации Роснедр на 2024 год отсутствуют мероприятия по приобретению вычислительных мощностей, а также оборудования для сканирования. Контрольная точка № 31 «Проведены работы по оцифровке геологических документов (первая очередь)» – выполнено. Проектом «Создание и развитие цифровой платформы «Водные данные» предусмотрено исполнение следующих контрольных точек: Контрольная точка № 41 «Проведены работы по созданию новых и развитию существующих сегментов цифровой платформы «Водные данные» – выполнено; Контрольная точка № 42 «Разработаны и утверждены техническое задание и функциональные требования к созданию новых или развитию существующих сегментов цифровой платформы «Водные данные» – выполнено. Проектом «Создание и развитие комплексной системы обращения с отходами» предусмотрено исполнение следующих контрольных точек: Контрольная точка № 54 «Введена в эксплуатацию федеральная государственная информационная система учета твердых коммунальных отходов» – выполнено; Контрольная точка № 55 «Разработан проект федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» в части федеральной государственной информационной системы обращения с отходами» – выполнено; Контрольная точка № 56 «Введена в эксплуатацию модернизированная единая федеральная государственная информационная система учета отходов от использования товаров» – выполнено. Проектом «Создание и развитие государственной информационной системы управления особо охраняемыми природными территориями, поддержки экологического туризма, мониторинга и сохранения биологического разнообразия» предусмотрено исполнение следующих контрольных точек: Контрольная точка № 68 «Создана ведомственная информационная система поддержки и развития экологического туризма (ведомственная информационная система «Природные территории»)» – не выполнено; Причина неисполнения: в связи с включением проекта «Создание и развитие государственной информационной системы управления особо охраняемыми природными территориями, поддержки экологического туризма, мониторинга и сохранения биологического разнообразия» в проект «Создание и развитие федеральной государственной информационной системы состояния окружающей среды» в качестве одного из направлений по развитию системы контрольная точка исключается. Проектом «Создание и развитие государственной информационной системы управления в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов» предусмотрено исполнение следующих контрольных точек: Контрольная точка № 74 «Сформировано нормативно-правовое обеспечение а рамках функционирования государственной информационной системы управления в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов» – выполнено; Контрольная точка № 75 «Разработан (доработан) технический проект на создание государственной информационной системы управления в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов» – выполнено; Контрольная точка № 76 «Разработано и (или) адаптировано программное обеспечение государственной информационной системы управления в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов» – не выполнено; Причина неисполнения: в соответствии с Планом создания и развития государственных информационных систем на единой цифровой платформе Российской Федерации «ГосТех», утвержденным протоколом президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 23 декабря 2024 г. № 51пр, проведение предварительных испытаний запланировано на 1 ноября 2025 г. Контрольная точка № 77 «Введена в эксплуатацию государственная информационная система управления в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов» – не выполнено; Причина неисполнения: в соответствии с Планом создания и развития государственных информационных систем на единой цифровой платформе Российской Федерации «ГосТех», утвержденным протоколом президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 23 декабря 2024 г. № 51пр, ввод в эксплуатацию государственной информационной системы управления в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов запланировано на 15 декабря 2025 г. (31 декабря 2026 г.). Проектом «Переход на программно-аппаратные средства и программное обеспечение отечественного происхождения» предусмотрено исполнение следующих контрольных точек: Контрольные точки №№ 78, 79, 80, 81, 82, 83 «Сформирован в федеральной государственной информационной системе координации информатизации отчет по импортозамещению программного обеспечения типовой деятельности, включая офисное программное обеспечение», исполнителями по которым являются Минприроды России, Росприроднадзор, Росводресурсы, Росгидромет, Рослесхоз, Роснедра – выполнены. (представляется перечень мероприятий с указанием достигнутых результатов "мероприятие выполнено/не выполнено/частично выполнено") |

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации
отраслевого документа стратегического планирования

| № п/п | Содержание раздела |
| --- | --- |
| 3.1 | Факторы, повлекшие полное или частичное неисполнение мероприятий и (или) недостижение целевых показателей (при наличии): Одним из факторов является отсутствие единого цифрового ландшафта в отрасли экологии и природопользования. Причины неисполнения части мероприятий и недостижения показателей проектов детально представлены в пунктах 2.1, 2.3 настоящего доклада. (указывается перечень факторов) |
| 3.2 | Предложения по совершенствованию мер государственного регулирования в рассматриваемой отрасли: Предложения по совершенствованию мер государственного регулирования в отрасли экологии и природопользования отсутствуют. (указывается перечень мероприятий) |

4. Предложения о необходимости корректировки отраслевого
документа стратегического планирования

| № п/п | Содержание раздела |
| --- | --- |
| 4.1 | Перечень факторов, последствия которых окажут значительное влияние на сферы или отрасли экономики: Проведение научных исследований в области применения искусственного интеллекта в сфере экологии и природопользования (позитивное влияние). Повышение доступности информации о состоянии окружающей среды для широкого круга пользователей (позитивное влияние). Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере экологии и природопользования в рамках процесса цифровой трансформации отрасли (позитивное влияние). Подготовка кадров соответствующей квалификации (позитивное влияние). Углубление геополитической напряженности за счет оказания внешнего санкционного давления (негативное влияние). Ограниченный доступ к самым современным технологическим решениям, представленным в мировой практике (негативное влияние). Удорожание стоимости технологий для внутренних пользователей в связи с увеличением «логистического плеча» (негативное влияние). (указывается перечень факторов с характеристикой их влияния) |
| 4.2 | Предложения по корректировке содержания отраслевого документа стратегического планирования (при необходимости): По результатам проведенного по итогам 2024 года мониторинга за ходом реализации Стратегического направления выявлена необходимость внесения изменений, которые осуществляются в связи с: - вступлением в силу Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»; - необходимостью проведения корректировки и актуализации параметров проектов цифровой трансформации, определенных приложениями № 1-6 к Стратегическому направлению, с учетом хода их фактической реализации, включая уточнение значений целевых показателей проектов и сроков реализации контрольных точек по ним. (указываются предложения по корректировке и/или уточнению) |
| 4.3 | Предложения по корректировке мероприятий отраслевого документа стратегического планирования (при необходимости): Предложения по корректировке мероприятий Плана мероприятий Стратегического направления направлены письмом Минприроды России от 3 октября 2024 г. № 02-19-53/39973, в том числе в Минэкономразвития России. В настоящее время осуществляется проработка предложений Минцифры России по актуализации параметров Плана мероприятий реализации Стратегического направления. (указываются предложения по корректировке и/или уточнению) |
| 4.4 | Предложения по корректировке показателей отраслевого документа стратегического планирования и (или) их значений (при необходимости): Предложения по корректировке показателей проектов Стратегического направления направлены письмом Минприроды России от 3 октября 2024 г. № 02-19-53/39973, в том числе в Минэкономразвития России. В настоящее время осуществляется проработка предложений Минцифры России совместно с участниками реализации Стратегического направления по возможной корректировке показателей проектов Стратегического направления. (указываются предложения по корректировке и/или уточнению) |

5. Сведения о достижении целевых значений показателей за отчетный период

| № п/п | Показатели отрасли/сферы | Предыдущий год | Отчетный год |  | Характеристика показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 5.1 | Основные показатели сферы/отрасли экономики (например, выпуск и потребление товаров, работ, услуг; инвестиции; цены/тарифы на товары, работы, услуги) | – | – | – | Рисунок (не приводится) |
| 5.1.1 | Доля выписок из государственного лесного реестра, формируемых исключительно в электронном виде | – | 30 | 89 | + |
| 5.1.2 | Доля аукционов на право заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, проводимых в электронном виде | – | 80 | 97 | + |
| 5.1.3 | Доля геологической информации, доступной в электронном виде | – | 12 | 10,99 | – |
| 5.1.4 | Доля сведений, предоставляемых из государственного водного реестра в электронном виде | – | 76 | 88 | + |
| 5.1.5 | Доля операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, осуществляющих передачу сведений в автоматизированном режиме | – | 90 | 100 | + |
| 5.1.6 | Доля информации об особо охраняемых природных территориях, доступной в электронном виде | – | 17,66 | 68,6 | + |
| 5.1.7 | Доля охотничьих билетов, выдаваемых с 2024 года в электронном виде | – | 10 | 0 | – |
| 5.1.8 | Доля документированной информации о состоянии и осуществлении охотхозяйственной деятельности, размещенной и формируемой в системе | – | 60 | 0 | – |
| 5.2 | Динамика показателей, характеризующих место сферы/отрасли экономики России в мире (например, объемы выпуска товаров, работ, услуг в целом по миру; доля товаров, работ, услуг российского происхождения в мировом объеме) | – | – | – | – |
| 5.3 | Показатели финансового состояния сферы/отрасли экономики (например, прибыль/убыток, рентабельность отрасли/сектора) | – | – | – | – |
| 5.4 | Показатели, характеризующие технологическое развитие сферы/отрасли экономики (например, объем инновационных товаров, работ, услуг, их удельный вес в общем объеме товаров, работ, услуг; производительность труда; экологические показатели сферы/отрасли экономики - объемы выбросов загрязнений, объемы отходов) | – | – | – | – |
| 5.4.1 | Доля расходов на закупки и (или) аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения | – | 100 | 100 | + |
| 5.4.2 | Доля отечественного программного обеспечения и компонентов, используемых в государственных информационных системах | – | 100 | 100 | + |
| 5.4.3 | Доля российской электронной продукции, используемой при реализации проектов цифровой трансформации отрасли, в общем объеме электронной продукции, используемой при реализации таких проектов | – | 40,8 | 0 | – |
| 5.4.4 | Количество сформированных наборов данных, доступных для использования при формировании отечественных технологических решений на основе искусственного интеллекта (нарастающим итогом) | – | 1 | 16 | + |

6. Данные об использованных бюджетных ассигнованиях  на реализацию мероприятий государственных программ Российской Федерации, обеспечивающих реализацию
Стратегического направления

| № п/п | Наименование государственной программы Российской Федерации (госпрограммы), федеральной целевой программы (ФЦП) либо их составляющих | Объем бюджетных ассигнований, выделенных в отчетном году на реализацию Стратегического направления |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | Наименование госпрограммы: (указывается наименование) | – |
| 6.1.1 | Наименование подпрограммы/ФЦП госпрограммы: (указывается наименование) | – |
| 6.1.1.1 | Наименование основного мероприятия подпрограммы госпрограммы/мероприятия в рамках ФЦП: (указывается наименование) | – |

7. Данные об объемах привлеченного внебюджетного финансирования,
в том числе на принципах государственно-частного партнерства, в рамках реализации
Стратегического направления

| № п/п | Наименование направления | Объем внебюджетного финансирования | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Внебюджетные средства в рамках государственных программ Российской Федерации | – | – |
| 7.2 | Внебюджетные средства в рамках механизма государственно-частного партнерства, в том числе в разрезе проектов, реализуемых на: | – | – |
| 7.2.1 | Федеральном уровне | – | – |
| 7.2.2 | Региональном уровне | – | – |
| 7.2.3 | Муниципальном уровне | – | – |
| 7.3 | Внебюджетные инвестиции | – | – |

Дается оценка достаточности и эффективности регулирующих соответствующую сферу или отрасль экономики нормативных правовых актов и международных соглашений.

В отношении мер, оказавших значимое положительное влияние на сферу или отрасль экономики в целом, приводится описание их влияния.

При выявлении мер, оказавших значимое отрицательное влияние на сферу или отрасль экономики в целом, приводится описание этого влияния, при этом в пункте 3.2 настоящей формы указываются предложения по его предотвращению в дальнейшем.

Указываются факторы, последствия которых окажут негативное или позитивное влияние на сферу или отрасль экономики,
с характеристикой их влияния. В качестве характеристики влияния фактора указывается "негативное/позитивное".

Каждый показатель указывается в отдельной строке.

Заполняется в соответствии с динамикой относительно предыдущего года (с точки зрения достижения целевого значения показателя):

Рисунок (не приводится) - улучшение ситуации в отрасли по сравнению с предыдущим годом;

Рисунок (не приводится) - ситуация не изменилась;

Рисунок (не приводится) - ухудшение ситуации по сравнению с предыдущим годом.

При наличии утвержденного планового значения показателя на отчетный год в отраслевом документе стратегического планирования.

Указываются все госпрограммы, механизмы которых используются для реализации отраслевого документа стратегического планирования.

В случае, когда госпрограмма полностью направлена на реализацию отраслевого документа стратегического планирования, разбивка на подпрограммы/ФЦП не требуется. При этом в столбце 3 указывается общий объем средств федерального бюджета в рамках госпрограммы.

В случае, когда на реализацию отраслевого документа стратегического планирования направлены только отдельные подпрограммы/ФЦП или отдельные основные мероприятия госпрограммы/мероприятия ФЦП, в столбце 3 приводится соответствующий объем бюджетных ассигнований.

В качестве источника информации может быть использована информация официальных статистических ведомств
Российской Федерации, ведомственная статистика либо иная статистическая информация с указанием источника информации.

К внебюджетным инвестициям относятся: собственные средства, кредиты банков, заемные средства других организаций, иностранные инвестиции, средства внебюджетных фондов, средства организаций и населения, средства вышестоящих организаций, средства от выпуска корпоративных облигаций, средства от эмиссий акций, направленные на развитие соответствующей сферы
или отрасли экономики.